|  |
| --- |
| Описание: IMG0133AАДМИНИСТРАЦИЯ НАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**27.02.2024  № 22 аО внесении изменений в постановление Администрации Нарымского сельского поселения № 51а от 15.06.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области на 2024 – 2026 годы"» |
| В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с нормами действующего законодательстваПОСТАНОВЛЯЮ:1. Изложить в новой редакции Муниципальную программу " Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области на 2024 – 2026 годы", согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Нарымское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.narimskoe.ru](http://www.narimskoe.ru) .4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени Администрации и Совета Нарымского сельского поселения.5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава Администрации С.В. Абдрашитова |  |

Приложение к

Постановлению
Администрации Нарымского

сельского поселения от 27.02.2024 №22 а

## Муниципальная программа

## "Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области на 2024 – 2026 годы"

### Паспорт муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 – 2026 годы"

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа "Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 – 2026 годы" (далее в тексте - Программа) |
| Нормативное основание для разработки муниципальной программы  | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| Разработчик Программы  | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| Цели Программы (Основное мероприятие) | 1.Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан.2. Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.3.Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания4. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог. 5. Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения6. Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| Показатели целей муниципальной программы  | 1. Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 2.Уровень удовлетворенности населения Нарымского сельского поселения качеством проведенных работ по благоустройству. |
| Задачи Программы  | 1. Повышение качества и эффективности уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Нарымское сельское поселение».2. Благоустройство территории поселения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда.4.Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований.5. Создание условий развития комфортной городской среды, комплексного развития сельского поселения6. Реализация мероприятий, имеющих приоретное значение для жителей муниципального образования «Нарымское сельское поселения» |
| Показатели задач Программы | 1.Количество освещенных населенных пунктов.2.Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов. 3.Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества;4.Затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества.5.Объем выполненных работ по текущему и (или) капитальному ремонту жилых домов.6. Количество изготовленных технических паспортов.7.Затраты на зимнее и летнее содержание дорог.8. Затраты ремонт и (или) капитальный ремонт дорог9.Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям. |
| Сроки реализации Программы  |  2024 - 2026 годы  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Освещение улиц в Нарымском сельском поселении».Подпрограмма 2 « Прочие мероприятия по благоустройству в Нарымском сельском поселении»Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения».Подпрограмма 4 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении »Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения»Подпрограмма 6 «Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| Перечень основных мероприятий Программы (направление расходов) | - содержание и ремонт и уличного освещения; - оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения; - приобретение ламп и расходных материалов; - создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, содержание памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества;- содержание и благоустройство кладбищ;- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (твердые коммунальные отходы);- проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений;- зимнее и летнее содержание дорог;- ремонт и (или) капитальный ремонт дорог.-Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения:- Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный- Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап) |
| Исполнители основных мероприятий Программы  | - Администрация Нарымского сельского поселения  |
| Объемы и источники финансирования Программы  |  Источником финансирования Программы является бюджет Нарымского сельского поселения бюджет муниципального района и областной бюджет. Общий объем финансирования программы составляет 25 169,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 14 805,8 тыс. рублей;  2025 год - 5 231,4 тыс. рублей; 2026 год – 5 132,1 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования, предусмотренные на период 2024–2026 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете, решений о бюджете муниципального образования «Парабельский район» и бюджете Нарымского сельского поселения.  |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы  | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Нарымского сельского поселения. Администрацией Нарымского сельского поселения ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. Ежегодно администрация Нарымского сельского поселения составляет отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |

**1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства Нарымского сельского поселения.**

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населённых пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

 Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета Нарымского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2024 года численность населения Нарымского сельского поселения составляет 1664 чел.

*Благоустройство.*

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям. От уровня благоустройства территорий Нарымского сельского поселения, в том числе от уровня технически исправного состояния тротуаров, малых архитектурных форм на детских площадках во многом зависит качество жизни населения.

*Организация освещения населенных пунктов*.
 Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции, строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

*Ремонт муниципального жилья*

Общая площадь жилищного фонда Нарымского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 согласно статистическим данным составляет **-**42,5 тыс.кв.м. Общая площадь помещений муниципального жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2024 года составляет – 8,5 тыс. кв. метров.

Доля муниципального жилищного фонда составляет 19,8 % от всего жилищного фонда.

Необходимость проведения капитальных ремонтов муниципального жилья обусловлена естественным старением домов, нарушением правил эксплуатации объектов.

По состоянию на 01.01.2024 года признаны нуждающимися в проведении ремонта муниципального жилья и поставлены на учет 106 семьи. За период действия программы будет отремонтировано 350 кв. м жилья, 6 семей улучшат свои жилищные условия.

 *Дорожно-уличная сеть.*

Нарымское сельское поселение имеет сложившуюся дорожно - уличную сеть из автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов. Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Вопрос поддержания состояния дорожно-уличной сети в нормативном состоянии является одной из проблем сельского поселения. Одними из основных причин ухудшения состояния дорожных покрытий в границах сельского поселения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, дефицит необходимого объема финансирования, погодно-климатические условия и ряд других.

### 2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории сельского поселения.

-создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

-повышение качества и эффективности уличного освещения;

-обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;

-обеспечение транспортной доступности для населения Нарымского сельского поселения

Сроки реализации Программы - 2024-2026 годы.

### 3. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нарымского сельского поселения, средств муниципального района и областного бюджета . Общая сумма планируемых затрат за 2024 - 2026 годы –25 169,3 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Нарымского сельского поселения

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя         | 2024год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Цель 1. Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Организация освещения улиц в Нарымском сельском поселении |
| 1.1.1 | Содержание и ремонт и уличного освещения (тыс.руб.) | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения (тыс.руб.) | 662,7 | 684,0 | 684,0 |
| 1.1.3 | Приобретение ламп и расходных материалов | 15,0 | 0 | 0 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |
| 2.1 | Подпрограмма 2. Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения |
| 2.1.1 | Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.) | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.2 | Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, содержание памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества (т.р.) | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.3 | Содержание и благоустройство кладбищ (т.р.) | 80,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1.4 |  Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества ( т.р.) | 151,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.5 | Улучшение эстетического вида села (т.р.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Цель 3.Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| 3.1 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения. |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений Нарымского сельского поселения (т.р.) | 2626,4 | 2025,6 | 1861,6 |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Цель 4. Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. |
| 4.1 | Подпрограмма 4. Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении » |
| 4.1.1 | Зимнее и летнее содержание дорог (т.р.) | 800 ,0 | 800,0 | 800,0 |
| 4.1.2 | Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог (т.р.) | 1505,0 | 1591,8 | 1656,5 |
| 5. | Цель 5. Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения |
| 5.1 | Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения |
| 5.1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | 6552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Цель 6. Реализация проектов «Инициативное бюджетирование на территории Нарымского сельского поселения» |
| 6.1 | Подпрограмма 6. Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения |
| 6.1.1 | Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный | 1200,0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап) | 1208,7 | 0 | 0 |
|  | Итого | 14 805,8 | 5 231,4 | 5 132,1 |

|  |
| --- |
| **4.Сведения о планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области на 2023-2025годы»** |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Срокреали-зации | Целевойпоказательмуниципальнойпрограммы. | Источникфинанси-рования |  |
| 2024  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  Задача 1. Повышение качества и эффективности уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Нарымское сельское поселение» |
| 1.1 |  Подпрограмма 1. Организация освещения улиц в Нарымском сельском поселении |
| 1.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Содержание и ремонт и уличного освещения»  | Администрация | 2024-2026 | 1.Количество освещенных населенных пунктов, ед.2.Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов (км). 3. Ремонт уличного освещения | бюджет сельского поселения | 4275,0 | 4270,0 | 4270,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие подпрограммы «Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения» | Администрация | 2024-2026 | 1.Затраты на оплату потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения (т.р.) | бюджет сельского поселения | 662,7 | 684,0 | 684,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие подпрограммы «Приобретение ламп и расходных материалов» | Администрация | 2024-2026 | 1.Затраты на приобретение ламп и расходных материалов (т.р.) | бюджет сельского поселения | 15,0 | 0 | 0 |
| 2. |  Задача 2.Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения |
| 2.1 |  Подпрограмма 2. Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения |
| 2.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения» | Администрация | 2024-2026 | 1. Количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества (ед.)2. Затраты на содержание и благоустройство кладбищ (т.р.)3. Затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (т.р.)4. Улучшение эстетического вида села | бюджет сельского поселения | 480,0151,00,0 | 430,0100,00,0 | 430,0100,00,0 |
| 3. |  Задача 3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда. |
| 3.1 |  Подпрограмма 3.Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения. |
| 3.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Проведение мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений Нарымского сельского поселения » (ремонт внутренних инженерных систем;ремонт кровель и перекрытий; ремонт стен, замена оконных и дверных блоков;ремонт полов; ремонт печей) | Администрация | 2024-2026 |  1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений и направляемых на мероприятия по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений на (т. р.)2. Объем выполненных работ по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений (т. р.) | бюджет сельского поселения | 616,82009,6 | 641,51 384,1 | 667,11 194,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  Задача 4.Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. |
| 4.1 | Подпрограмма 4. Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении |
| 4.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Зимнее и летнее содержание дорог»Мероприятие подпрограммы «Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог» | Администрация | 2024-2026 | 1.Затраты на зимнее и летнее содержание дорог (т.р.) 2.Затраты на ремонт и (или) капитальный ремонт дорог (т.р.)3.Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям (км) | бюджет сельского поселенияобластной бюджет | 800,01 505,027 | 800,01 591,827 | 800,01 656,527 |
| 5. | Задача 5. Создание условий развития комфортной городской среды, комплексного развития сельского поселения |
| 5.1 | Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения |
| 5.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"» | Администрация | 2024-2026 | 1. Затраты на реализацию программ формирования современной городской среды
 | бюджет сельского поселения,областной бюджет | 6552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Задача 6. Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Нарымское сельское поселения» |
| 6.1 | Подпрограмма 6. Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| 6.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный»Мероприятие подпрограммы «Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап)» | АдминистрацияАдминистрация | 2024-20262024-2026 | 1. Затраты на Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный

2. Затраты на Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап) | Областной БюджетРайонный БюджетБюджет сельского поселениясредства ИП, населенияОбластной БюджетРайонный БюджетБюджет сельского поселениясредства ИП, населения | 792,0180,060,0168,0809,8181,360,5157,1 | 0,00,00,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,00,00,00,0 |

### 5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствие с существующим законодательством о поставках материалов, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд посредством размещения муниципальных заказов.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств и выполнением программы осуществляется органами местного управления Нарымского сельского поселения.

Координатором реализации данной Программы является Администрация Нарымского сельского поселения .

### 6. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

 Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Администрация Нарымского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

 Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия Программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня результатов реализации Программы. Для оценки результативности Программы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством — в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Администрация сельского поселения ежегодно составляет отчет о ходе реализации муниципальной программы. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

### 7.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы " Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области на 2024 – 2026 годы "

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения установленного значения целевого показателя.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя муниципальной программы и его планового значения, предусмотренного разделом 4 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей» муниципальной программы.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%, где

Зф – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

2. Степени соответствия уровня финансирования реализации мероприятия муниципальной

программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых объемов финансирования муниципальной программы, представленных разделе 3. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы, и фактических объемов финансирования по каждому источнику ресурсного обеспечения (бюджет района и иные не запрещенные законодательством источники).

Уровень финансирования реализации мероприятия муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, где

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Реализация муниципальной программы характеризуется:- высоким уровнем эффективности – при значении целевого показателя (индикатора) по итогам очередного года, равном 3 (три);- удовлетворительным уровнем эффективности – при значении целевого показателя (индикатора) по итогам очередного года от 1 (одного) до 2 (двух).Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов.

Приложение №1

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 1**

**«Освещение улиц в Нарымском сельском поселении»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Освещение улиц в Нарымском сельском поселении |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение качества и эффективности уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Нарымское сельское поселение».. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 2 050,7 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 682,7 тыс. рублей,в 2025 году 684,0 тыс. рублей,в 2026 году -684,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Социальный эффект организации уличного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей сельского поселения путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, территорий школьных учреждений, объектов коммунальной сферы для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в дневное, ночное и вечернее время. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.
В настоящее время на территории Нарымского сельского поселения уличное освещение имеется во всех населенных пунктах: с. Нарым, п. Шпалозавод, д. Луговское, д. Талиновка. Всего установлено 160 светильников**,**протяженность освещенных частей дорог составляет 27 км. Требуется  качественное функционирование систем уличного освещения.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Основной целью Программы является содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств.
 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
 - повышение уровня надежности, безопасности и срока эксплуатации сетей уличного освещения;
-снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего оборудования на новое;

-увеличение количества освещенных улиц и дорог.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№п/п** | **Показатель**  | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 1«Освещение улиц в Нарымском сельском поселении»** |
| 1.1. | Количество освещенных населенных пунктов | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов  | км. | 27 | 27 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Затраты на оплату потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения  | т.р. | 662,7 | 684,0 | 684,0 | 2030,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на приобретение ламп и расходных материалов | т.р. | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание и ремонт уличного освещения | т.р. | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

Основными мероприятиями программы являются содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет, размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий.

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов направлена на повышение уровня удовлетворенности населения Нарымского сельского поселения проведенными мероприятиями по благоустройству.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Освещение улиц в Нарымском сельском поселении»**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2 050,7 тыс. рублей.

 Таблица №1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 1 ««Освещение улиц в Нарымском сельском поселении»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 1 ««Освещение улиц в Нарымском сельском поселении»»** |
| 1. | Содержание и ремонт и уличного освещения | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 5,0 | 0 | 0 |
| 2. | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 662,7 | 684,0 | 684,0 |
| 3. | Приобретение ламп и расходных материалов | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 15,0 | 0 | 0 |

Приложение №2

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 2**

**«Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения  |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Благоустройство территории поселения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |
| **Задачи Подпрограммы** | Обустройство и содержание детских игровых и спортивных площадок, памятников, общественных пространств, устранение несанкционированных свалок и содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 491,0 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году –231,0 тыс. рублей,в 2025 году -130,0 тыс. рублей,в 2026 году 130,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- количество населенных пунктов, имеющих зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, памятники, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

- затраты на содержание и благоустройство кладбищ;

- затраты на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

- благоустройство общественных территорий

Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: Администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета, областного бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов направлена на повышение уровня удовлетворенности населения Нарымского сельского поселения проведенными мероприятиями по благоустройству.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения»**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 491,0 тыс. рублей.

 Таблица №2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 2 « Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 2 « Прочие мероприятия по благоустройству Нарымского сельского поселения»** |
| 1. | Содержание и благоустройство кладбищ (т.р.) | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 80,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. |  Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества ( т.р.) | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 151,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Улучшение эстетического вида села (т.р.) | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 3**

**«Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения»**

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения. |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений |
| **Задачи Подпрограммы** | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, создание благоприятных условий для проживания населения в домах муниципального жилищного фонда. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 6 513,6 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году -2626,4 тыс. рублей,в 2025 году -2025,6 тыс. рублей,в 2026 году -1861,6 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

В связи с длительным сроком эксплуатации муниципального жилья, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов в муниципальных квартирах требуется проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели помещений.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

 Целью Программы является устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования в домах муниципального жилищного фонда и улучшение эксплуатационных показателей помещений жилищного муниципального фонда Нарымского сельского поселения.

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения»** |
| 1.1. | Проведение мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений Нарымского сельского поселения  | т.р. | 2626,4 | 2025,6 | 1861,6 | 6 513,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

 3.1. Каждое мероприятие по проведению работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда состоит из нескольких этапов:

 - сбор исходных данных, уточнение технического состояния жилого дома (квартиры), проработка вариантов капитального ремонта;

 - составление списка очередности и его утверждение постановлением Администрации Нарымского сельского поселения;

 - размещение муниципального заказа на проведение капитального ремонта муниципальных жилых домов (квартир), заключение договор на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

 - проведение работ по капитальному ремонту.

3.2.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.3.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Потребность в работах, объемах финансирования в отношении муниципальных помещений, подлежащих капитальному ремонту, определяются с учетом предварительного перечня работ, планируемых к проведению, их стоимости и площади данных помещений.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов направлена на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе замена конструктивных элементов и инженерного оборудования, что приведет к:
- улучшению эксплуатационных показателей жилых помещений жилищного фонда;
- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;
- продлению сроков эксплуатации жилых домов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 3 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 6 513,6 тыс. рублей.

 Таблица №3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт муниципального жилья Нарымского сельского поселения»** |
| 1. | Проведение мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту жилых помещений Нарымского сельского поселения | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 2 626,4 | 2 025,6 | 1 861,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 4**

**«**Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** |  Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 7 153,3 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 2 305,0 тыс. рублей,в 2025 году – 2 391,8 тыс. рублей,в 2026 году 2 456,5 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы района, без которого не может функционировать ни одна отрасль экономики. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие Нарымского сельского поселения.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие и трудоемкие сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2024 года протяжённость автомобильных дорог по Нарымскому сельскому поселению составляет 27 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Растет и уровень автомобилизации населения. Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и мобильности населения, имеет и ряд негативных последствий и, прежде всего, аварийность на транспорте. В связи с чем, возникают проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения.

Обеспечение эффективности и безопасности дороги полностью зависит от качественного содержания дороги. В связи с этим, необходимо проведение мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в полном объеме.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства и создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024год** | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 3 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении»** |
| 1.1. | Затраты на зимнее и летнее содержание дорог  | т.р. | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| 1.2. | Затраты на ремонт и (или) капитальный ремонт дорог  | т.р. | 1 505,0 | 1 591,8 |  1 656,5 |  |
|  |  |  |  |  | 4 753,3 |
| 1.3 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям | км | 27 | 27 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.2.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта.

3.3.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов позволит улучшить транспортное обслуживание населения и повысить социальных условия жизни населения

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 4 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств Нарымского сельского поселения, бюджета Парабельского района и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонта автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 7 153,3 тыс. рублей.

 Таблица №4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 4 «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 4** «Содержание, ремонт и (или) капитальный ремонт дорожно-уличной сети и обеспечение безопасных условий для движения транспорта и пешеходов в Нарымском сельском поселении» |
| 1. | Зимнее и летнее содержание дорог | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2. | Ремонт и (или) капитальный ремонт дорог | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения, бюджет муниципального образования «Парабельский район»,областной бюджет | 1 505,0 | 1 591,8 | 1 656,5 |

Приложение №5

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 5**

**«**Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** |  Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения |
| **Задачи Подпрограммы** | Создание условий развития комфортной городской среды, комплексного развития сельского поселения |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 6 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 6 552,0 тыс. рублей,в 2025 году – 0,0 тыс. рублей,в 2026 году – 0,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения.

Благоустройство – одна из важнейших составляющих градостроительства, которая представляет собой разработку и реализацию комплексных мероприятий, направленных на улучшение функционального, санитарного экологического и эстетического состояния общественных пространств с целью повышения качества уровня жизни местных жителей и привлекательности сельского поселения для туристов, что как следствие увеличивает темпы его экономического развития и способствует росту конкурентоспособности.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Целью Программы является формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения

 Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024год** | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения»** |
| 1.1. | Затраты на реализацию программ формирования современной городской среды | т.р. | 6 552,0 | 0,0 | 0,0 | 6 552,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: Администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов позволит улучшить эстетический вид поселения, организует пространство для времяпровождения и отдыха населения и повысит культурные условия жизни населения.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 5 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств Нарымского сельского поселения, бюджета Парабельского района и средств субсидии из областного бюджета и федерального бюджета.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 6 552,0 тыс. рублей.

 Таблица №5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 5** «Формирование комфортной городской среды на территории Нарымского сельского поселения» |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды | АдминистрацияНарымского сельского поселения | ежегодно | бюджет поселения, областной бюджет,районный бюджет | 6 552,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

 к муниципальной программе

 «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

**Подпрограмма 6**

**«**Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** |  «Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| **Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма** | Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения на 2024 - 2026 годы |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения  |
| **Исполнители мероприятий Подпрограммы** | Администрация Нарымского сельского поселения |
| **Цель Подпрограммы** | Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| **Задачи Подпрограммы** | - вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль;- повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств;- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;- развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2024 – 2026 годы |
| **Объёмы и источники финансирования Подпрограммы** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 445,6 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 2 408,7 тыс. рублей,в 2025 году – 0,0 тыс. рублей,в 2026 году – 0,0 тыс. рублей |
| **Система организации контроля над исполнением Подпрограммы** | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Нарымского сельского поселения |

**Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

В целях создания условий для устойчивого развития территории Нарымского сельского поселения и формирования благоприятной деловой среды мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессы принятия решений по вопросам местного значения.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района, так как способствуют привлечению заинтересованного предпринимательского сообщества к реализации программных мероприятий (проектов). Субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством предоставляются преимущества.

Механизм реализации муниципальной программы включает:

- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

- выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

- обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

**Раздел 2 «Цели, задачи и показатели , основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»**

Основной целью реализации муниципальной программы является реализация социально значимых проектов на территории Нарымского сельского поселения путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов.

Для достижения цели реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом.

Показателями характеризующими решение поставленных задач муниципальной программы являются:

1. Сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства на уровне 100%;

2. Сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы на уровне 100% Сроки выполнения Подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| **№п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024год** | **2025 год** | **2026 год** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 6 «**«Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения»**»** |
| 1.1 | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Затраты на Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный | т.р. | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 1.4 | Затраты на Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап) | т.р | 1 208,7 | 0,0 | 0,0 | 1 208,7 |

**Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»**

3.1.Механизм реализации Подпрограммы

 Реализацию Подпрограммы осуществляет: Администрация Нарымского сельского поселения.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.

3.2.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Нарымского сельского поселения. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2024 – 2026 годов направлена на повышение уровня удовлетворенности населения Нарымского сельского поселения проведенными мероприятиями по благоустройству, а также повысит социально-культурные условия жизни населения.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

[Перечень](file:///%5C%5CServant%5C%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%8F%5C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%81.%D0%BF.%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 6 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств Нарымского сельского поселения, бюджета Парабельского района и средств субсидии из областного бюджета.

Объем расходов средств бюджета Нарымского сельского поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2 408,7 тыс. рублей.

 Таблица №6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Нарымского сельского поселения»**

**Подпрограмма 6 «Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **2024****год,** **тыс. рублей** | **2025****год, тыс. рублей** | **2026****год, тыс. рублей** |
| **Подпрограмма 6** «Реализация инициативных проектов на территории Нарымского сельского поселения» |
| 1. | Благоустройство территории парка семейного отдыха по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, пер. Больничный | АдминистрацияНарымского сельского поселения | 2024 | Областной бюджетРайонный бюджетБюджет поселения | 792,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180,0 |
| 228,0 |
| 2. | Затраты н Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этап) | АдминистрацияНарымского сельского поселения | 2024 | Областной бюджетРайонный бюджетБюджет поселения | 809,8 | 0,0 | 0,0 |
| 181,3 |
| 217,6 |